Liste zu erledigender Dinge

Aktuelle Aufgaben

Aufgabe	Stunden	Zeit-Horizont	Projekt	Verantwortliche/r
Brumm im VP	5	08/2017	VP-Studio	JUE
Schließanlage: Integration ins Intranet und Inbetriebnahme	30	08/2017	Sonstiges	EQU
AXUM Patchverkabelung NEU	5	08/2017	Sendestudio	JUE, JXN
Bodenversiegelung (Plastilin)	2	08/2017	Sendestudio	JUE, JXN
Kabelkästen-/ Verkleidung im Foyer, Gang und Bühne	20	24.08.2017	Sonstiges	JUE, JXN, EQU
Keller leer- / aufräumen	x	laufend, 2017	Sonstiges	JUE, JXN
Sicherungskasten + Stromleitungen neu für SRV-Raum	40	09/2017	Sonstiges	EQU,JUE,JXN
Dokumentation zu allen Rivendel/RH-Tools	x	laufend/2017	Server/EDV	JXN, JUE
Sendezubringung neu Streamingbox + DSL anstatt nx64k Leitung	100	??	Sendeanlage	EQU
Raumakustik	?	??/20??	Sendestudio
Tischplattenerweiterung, Sendestudio	?	??/20??	Sendestudio
zweiter Senderstandort mit weiterer Frequenz	?	??	Sendeanlage
rhctl Ersatzgerät fertigstellen (RedunDC!!)	30	??	Rivendell

Legende

Sendeanlage	Rivendell	Flumotion	Sonstiges	Monitoring	Sendestudio	VP-Studio	Intranet	Server/EDV